Załącznik nr 3

STRONA TYTUŁOWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Letniskowej

w Budziszewicach”

o długości 990,00 m

Inwestor:

Gmina Budziszewice

ul. Jana Ch. Paska 66

97-212  Budziszewice

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe (frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej, częściowe rozbiórki istniejących nawierzchni zjazdów: z betonu cementowego, ozdobnej i zwykłej kostki betonowej, kamienia polnego, płyt ażurowych; rozbiórki krawężników betonowych jezdni i zjazdów, obrzeży betonowych zjazdów);

- roboty ziemne (korytowanie w obrębie poboczy i zjazdów);

- przygotowanie podłoża (wykonanie warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm w obrębie zjazdów);

- wykonanie podbudowy jezdni (na istniejącej jezdni: wyrównanie sfrezowanego podłoża betonem asfaltowym);

- wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm);

- odtworzenie zjazdów (krawężniki najazdowe, podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego, nawierzchnia ze staroużytecznej kostki betonowej lub nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego);

- roboty uzupełniające (wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, regulacja elementów skrzynek zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie przyległego terenu);

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: droga gminna nr 116051E – ulica Letniskowa w Budziszewicach;

gm. Budziszewice (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja:  miejscowość Budziszewice – pikietaż roboczy

od km 0+000.00 (granica drogi wojewódzkiej nr 715) do km 0+990.00;

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 325 obr. Budziszewice.

c) W obrębie przebudowywanego odcinka drogi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej (w jezdni), telekomunikacyjna (przy granicy pasa drogowego) i energetyczna (oświetlenie – przy ogrodzeniach) n/n wraz z przyłączami, studniami i osprzętem, a także pojedyncze drzewa.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: droga gminna nr 116051E – ul. Letniskowa w miejscowości Budziszewice, w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice;

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, młoty udarowe, rozkładarki kruszyw, równiarki, skrapiarki bitumu, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do betonu i asfaltu, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, zapylenie;

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, pozostałościami masy bitumicznej i resztkami kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

- zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania bitumicznych robót nawierzchniowych przewiduje się etapowe całkowite wyłączenie z ruchu jezdni ul. Letniskowej i wprowadzenie objazdów sąsiednimi drogami dojazdowymi - od strony ul. Cmentarnej i ul. Kolejowej.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 	Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u

kierownika budowy.

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.